**KANEPI VALLA KOHALIKE TEEDE TEEÄÄRTE NIITMINE 2023**

**LÄHTEÜLESANNE**

1. **Hanke ja Hankija üldandmed**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | **Kanepi valla kohalike teede teeäärte niitmine 2023** |
| **Hankija** | Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, Põlvamaa. Registrikood: 77000186 |
| **Pakkumuse esitamise tähtaeg ja viis** | Hiljemalt **05.05.2023** e-mailile: mari.mandel-madise@kanepi.ee |
| **Töö teostamise tähtaeg** | Perioodil juuni – august 2023 (2x) |
| **Hindamiskriteerium** | * Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind
 |
| **Kas hange on jaotatud osadeks** | JAH- hange on jaotatud kaheks osaks. Pakkumuse võib esitada ühele või mõlemale osale |
| **Pakkumus peab sisaldama** | Hinnapakkumus – lisa 1 |
| **Hanke vastutav isik** | Mari Mandel-Madise, Kanepi valla majandusspetsialist, tel: 5333 5770, e-post: mari.mandel-madise@kanepi.ee |

Kanepi Vallavalitsus soovib tellida valla kohalike teede teeäärte niitmistööd aastaks 2023.

1. **Teostatavad tööd**

2.1. Teeäärte niitmine on jagatud 2 osaks (vt lisatud niitmise tabel ja kaardid I ja II osa), pakkumuse võib esitada kas 1 või mõlemale osale.

I osa – 201,958 niidukilomeetrit;

II osa – 200,406 niidukilomeetrit.

2.2. Töövõtja peab Tellijat teavitama niitmisega alustamisest vähemalt 3 tööpäeva enne tööde algust.

2.3. Teeäärte niitmist teostataks kaks korda aastas, 2 nädalat enne jaanipäeva juunis ja augustis 2023. Ajakava võimalik muutmine tuleb eelnevalt Tellijaga kirjalikult kokku leppida (ilmastikuoludest tingitud muudatused vm).

2.4. Kuna teeääri tuleb niita mõlemal pool teed, siis käsitleme lepingus mahtu ja hinda niidukilomeetrite järgi, mitte tee pikkuse järgi.

2.5. Niitmisel tuleb tagada niidukõrgus maksimaalselt 10 cm.

2.6. Niitmisel on minimaalne niidulaius 2 m mõõdetuna sõidutee katte servast. Niidulaiust võib vähendada kas loodusliku või tehisliku takistuse olemasolul. Takistuse olemasolul peab niitma ala teeserva ja takistuse vahel.

2.7. Töövõtja võtab täieliku vastutuse nii võimaliku enda, Tellija kui ka kolmanda isiku varale tekitatud kahju osas.

2.8. Töövõtja peab paigaldama Töö teostamise ajaks kasutatavatele masinatele oma kuludega elektroonilist jälgimist võimaldava jälgimisseadme (GPS seade või pardakaamera) ning võimaldama Tellija kontaktisikul masinate liikumise salvestustele ligipääs kuni 1. novembrini 2023.

# Pakkuja esitatav lisainformatsioon ja –dokumendid

* 1. Pakkuja esitab volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistrisse kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.
	2. Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühise pakkumusega.
	3. Pakkujal peab olema teenuse teostamiseks vajalikud töö- ja liiklusvahendid, kvalifitseeritud tööjõud ning niitmistöödeks vajalikud seadmed. Pakkuja esitab kinnituse eeltäidetud hinnapakkumuse vormil.

#

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

* 1. Pakkumus peab olema jõus 60 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkuja esitab vastava kinnituse eeltäidetud hinnapakkumuse vormil.

# Pakkumuse esitamise tähtaeg

* 1. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt **05.05.2023.a.** e-postile:mari.mandel-madise@kanepi.ee.

# Selgitused

* 1. Selgitusi ja/või täiendavat teavet hankedokumentide kohta saab kirjalikult, kirjutades e-posti aadressile tiit.rammul@kanepi.ee. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
1. **Pakkumuste hindamine**
	1. Hindamise aluseks on 1 kilomeetrise teelõigu niidukilomeetri maksumus. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

# Kõikide pakkumuste tagasilükkamine

* 1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused enne hankelepingu sõlmimist.
	2. Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui:
		1. hankemenetluse toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad Hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise HD-s esitatud tingimustel;
		2. ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
		3. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, nii et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuvõetav.